# 구현 계획: To-Do 리스트 앱

v2 — Codex 검증 반영. Codex 리뷰에서 FAIL 판정을 받은 6가지 문제(Review·Embed 단계 누락, 팔레트 연동 방식 불명확, localStorage 처리 미구체화, 작업 1 규모 오산정, 접근성 기준 부재, 작업 6 의존성 어긋남)를 모두 반영해 재작성했다.

# 개요

블로그 웹앱 포트폴리오에 추가할 간단한 To-Do 리스트 앱을 만든다. 순수 HTML/CSS/JS로 구현하며, 데이터는 서버 없이 브라우저 localStorage에 저장한다. 블로그의 색상 팔레트를 따르고, 모바일에서도 정상 동작해야 하며, 화면에 사용법 안내 문구를 포함한다. CLAUDE.md가 요구하는 Plan→Build→Review→Embed 전체 흐름을 계획에 포함한다.

# 아키텍처 결정 사항

- 프레임워크 없이 순수 HTML/CSS/JS 사용 — 블로그 웹앱 규칙(외부 라이브러리 최소화) 준수

- 팔레트 연동 방식(확정): 루트 css/style.css를 직접 링크하지 않고, apps/pixel-art·apps/2048과 동일하게 apps/todo-list/style.css에 :root를 정의해 루트 팔레트와 같은 값(--bg, --text, --accent 등)을 로컬로 선언한다.

- localStorage 스키마(확정): 키 todo-list-tasks, 값은 [{ id, text, completed }] 배열(JSON). apps/pixel-art/app.js의 저장/복원 패턴(try/catch, 형식 불일치 시 무시)을 그대로 따른다.

- 사용자 입력은 innerHTML이 아닌 textContent로 렌더링 — XSS 방지

- 모든 상호작용 요소는 네이티브 HTML 컨트롤(input, button, label)을 사용해 키보드·스크린리더 호환을 기본으로 확보

# 작업 목록

## 1단계: 기반 구축

### 작업 1: 스캐폴딩 + 추가·표시·저장 + 팔레트 연동 + 사용법 안내

설명: apps/todo-list/ 아래 3개 파일을 만들어 입력→추가→목록 표시→localStorage 저장까지의 기본 흐름을 구현하고, 팔레트 연동과 화면 사용법 안내까지 이 단계에서 함께 끝낸다. (Codex 피드백 #2, #3, #4, #6 반영: 팔레트 방식 확정, 저장소 스키마 확정, 규모 재산정, 안내를 초기 단계로 이동)

저장소 처리 세부사항:

- 저장 키: todo-list-tasks

- 데이터 형식: [{ id: string, text: string, completed: boolean }]

- save()/load()는 try/catch로 감싸 저장 실패를 조용히 무시하지 않고 화면에 안내 문구 표시

- load() 시 형식이 다른 데이터는 무시하고 빈 목록으로 폴백

수용 기준:

- 입력 후 추가 시 목록에 즉시 표시됨

- 새로고침해도 목록이 유지됨

- 빈 입력은 추가되지 않음

- 입력 필드에 label 또는 aria-label이 있어 스크린리더로 용도를 알 수 있음

- style.css의 :root에 루트와 동일한 값의 --bg, --text, --accent 등을 정의해 사용 — 색상 하드코딩 없음

- 블로그의 각 테마에서 모두 배경/텍스트/강조색이 올바르게 나타남

- 화면에 사용법 안내 문구가 바로 보이고, 모바일 너비에서도 잘리지 않음

검증:

- 브라우저에서 직접 추가 → 새로고침 → 유지 확인

- 콘솔에 에러 없음

- 개발자도구에서 localStorage["todo-list-tasks"] 값 확인

- 손상된 JSON을 수동으로 넣은 뒤 새로고침해도 빈 목록으로 폴백하는지 확인

- 모바일 뷰(375px)에서 입력창·안내 문구가 잘리지 않는지 확인

- 테마 전환 후에도 색상이 올바르게 반영되는지 확인

의존성: 없음

영향받는 파일:

- apps/todo-list/index.html

- apps/todo-list/style.css

- apps/todo-list/script.js

예상 규모: M (파일 3개 — 마크업·스타일·저장/렌더링 로직이 함께 있는 기반 슬라이스라 M으로 재산정)

체크포인트 — 작업 1 완료 후: 기본 추가·표시·저장·팔레트·안내 문구 동작을 확인한다.

## 2단계: 핵심 기능

### 작업 2: 할 일 완료 처리

설명: 체크박스를 클릭하면 완료 상태(취소선 등)로 표시되고 localStorage에 반영된다.

수용 기준:

- 체크 시 시각적으로 완료 표시됨

- 새로고침해도 완료 상태가 유지됨

- 다시 클릭하면 완료가 취소됨

- 체크박스는 네이티브 input[type=checkbox] + label로 구성되어 키보드(Tab/Space)로 조작 가능함

- 체크 후에도 포커스가 유지되어 연속으로 여러 항목을 키보드로 처리할 수 있음

검증:

- 브라우저에서 체크·해제 테스트

- 키보드(Tab+Space)만으로 체크·해제 테스트

- localStorage 값 확인

의존성: 작업 1

영향받는 파일:

- apps/todo-list/script.js

- apps/todo-list/style.css

예상 규모: XS (파일 1개)

### 작업 3: 할 일 삭제

설명: 삭제 버튼을 누르면 항목이 목록과 localStorage에서 제거된다.

수용 기준:

- 삭제 클릭 시 목록에서 즉시 사라짐

- 새로고침해도 다시 나타나지 않음

- 삭제 후 포커스가 인접 항목이나 입력창으로 자연스럽게 이동함

- 목록이 비면 "할 일이 없습니다" 같은 안내가 스크린리더에도 전달되도록 표시됨

검증:

- 브라우저에서 삭제 → 새로고침 → 미노출 확인

- 키보드만으로 삭제 후 포커스 위치 확인

- 마지막 항목 삭제 후 빈 상태 안내 노출 확인

의존성: 작업 1

영향받는 파일:

- apps/todo-list/script.js

예상 규모: XS (파일 1개)

### 작업 4: 완료/미완료 필터링

설명: "전체/진행중/완료" 필터 버튼으로 목록을 필터링해서 보여준다.

수용 기준:

- 각 필터 클릭 시 해당 항목만 표시됨

- 필터를 전환해도 데이터가 손실되지 않음

- 필터 버튼은 Tab/Enter/Space로 조작 가능함

- 현재 활성 필터가 시각적으로 표시되고 aria-pressed(또는 aria-current)로 전달됨

검증:

- 브라우저에서 각 필터 버튼 클릭 확인

- 키보드만으로 필터 전환 확인

- 개발자도구 접근성 트리에서 활성 필터 상태 노출 확인

의존성: 작업 2

영향받는 파일:

- apps/todo-list/script.js

- apps/todo-list/index.html

예상 규모: S (파일 1~2개)

체크포인트 — 작업 2~4 완료 후: 추가·완료·삭제·필터링 전체 흐름이 마우스와 키보드 양쪽으로 모두 동작하는지 확인하고, 다음 단계 진행 전 사용자 검토를 받는다.

## 3단계: 다듬기

### 작업 5: 모바일 반응형 & 최종 폴리싱

설명: 모바일 화면에서도 정상 동작하도록 반응형 스타일을 다듬고, 포커스 표시 등 접근성 마무리를 확인한다. (팔레트 연동은 작업 1에서 이미 끝났으므로 여기서는 반응형·마무리만 다룬다)

수용 기준:

- 모바일 너비(375px)에서 레이아웃이 깨지지 않음

- 키보드 포커스가 이동할 때 포커스 표시(outline 등)가 명확히 보임

- 터치 타깃(체크박스·삭제·필터 버튼)이 모바일에서 충분히 크고 서로 겹치지 않음

검증:

- 브라우저 개발자도구 모바일 뷰 확인

- 키보드로 전체 요소를 순회하며 포커스 표시 확인

의존성: 작업 1~4

영향받는 파일:

- apps/todo-list/style.css

예상 규모: S (파일 1개)

체크포인트 — 작업 5 완료 후: 모든 수용 기준을 충족했는지 확인하고, Review 단계로 넘어간다.

## 4단계: 검증 및 게시 (Codex 피드백 #1 반영 — 신규 추가)

### 작업 6: Review

설명: CLAUDE.md의 워크플로에 따라 Build와 분리된 Review 서브에이전트가 브라우저에서 실제 동작(작업 1~5의 모든 수용 기준)과 코드 품질을 검증하고, 결과를 apps/todo-list/review.md에 작성한다. 문제가 발견되면 이 단계에서 수정한다.

수용 기준:

- apps/todo-list/review.md가 생성되고, 작업 1~5의 수용 기준을 항목별로 검증한 결과가 기록됨

- 발견된 문제는 이 단계 내에서 수정되고 재검증됨

- 최종적으로 "문제 없음" 상태로 종료됨

검증:

- Review 서브에이전트가 실제 브라우저에서 앱을 실행해 확인

- review.md 내용과 실제 동작이 일치하는지 재확인

의존성: 작업 1~5

영향받는 파일:

- apps/todo-list/review.md

- (문제 발견 시) apps/todo-list/*.html, *.css, *.js

예상 규모: S

### 작업 7: Embed

설명: 블로그 메인 페이지(루트 index.html)에 To-Do 리스트 앱 카드(제목, 설명, 미리보기 이미지 또는 iframe)를 추가한다. CLAUDE.md 규칙에 따라 커밋까지만 진행하고 push는 하지 않는다.

수용 기준:

- 메인 페이지에 앱 카드가 노출됨

- 카드 클릭(또는 링크) 시 apps/todo-list/로 정상 이동함

- 블로그의 다른 글·파일은 건드리지 않음 (변경 파일이 루트 index.html과 apps/todo-list/ 범위로 한정됨)

- 변경 사항이 커밋됨 (push는 사용자가 별도로 진행)

검증:

- 브라우저에서 메인 페이지 → 카드 클릭 → 앱 진입 확인

- git status로 변경 파일 범위 확인

의존성: 작업 6

영향받는 파일:

- index.html (루트)

예상 규모: XS

체크포인트 — 전체 완료 후: Embed까지 커밋 완료. push는 사용자가 별도로 진행한다.

# 작업 규모 산정 기준

| 규모 | 파일 수 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| XS | 1개 | 체크박스 완료 처리 같은 단일 동작 추가 |
| S | 1~2개 | 필터링·리뷰 문서 작성 같은 기능 하나 |
| M | 3개 | 마크업+스타일+저장/렌더링 로직이 함께 있는 기반 슬라이스 |

# 위험 요소와 대응 방안

| 위험 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| localStorage 미지원/차단 또는 저장된 JSON 손상 | 중 | 키 todo-list-tasks, 형식 [{id, text, completed}]로 고정하고 try/catch로 저장/복원을 감싼다. 형식이 다르면 빈 목록으로 폴백하고, 저장 실패 시 안내 문구를 표시한다 (작업 1에서 구현·검증) |
| 사용자 입력을 그대로 HTML에 삽입 시 XSS | 높음 | innerHTML 대신 textContent 사용해 입력값 이스케이프 |
| 접근성 기준 누락 시 키보드/스크린리더 사용자 배제 | 중 | (Codex 리뷰로 발견) 라벨링된 네이티브 컨트롤, 키보드 오퍼러블 필터, 포커스 관리, 빈 상태 안내를 작업 1~5의 수용 기준에 명시적으로 포함 |
| 여러 탭에서 동시 편집 시 데이터 불일치 | 낮음 | 이번 범위에서는 대응하지 않음 — 열린 질문으로 남김 |

# 열린 질문

- 앱 이름과 디자인 톤을 어떻게 정할지 (사람 결정 필요)

- 마감일·우선순위 등 확장 기능을 이번 범위에 포함할지

- 여러 탭 동시 사용 시나리오까지 지원해야 하는지

- 앱 카드에 미리보기 이미지를 쓸지, iframe으로 바로 임베드할지 (Embed 단계 진행 전 결정 필요)

# 병렬화 가능 지점

작업 3(삭제)과 작업 4(필터링 준비)는 작업 2 완료 후 서로 독립적으로 병렬 진행 가능하다. 작업 5(반응형 마무리)는 작업 1~4가 모두 끝난 뒤 전체 화면을 대상으로 점검해야 하므로 병렬화하지 않는다. Review(작업 6)는 Build(작업 1~5)와 반드시 분리된 관점에서 진행해야 하므로 같은 에이전트가 이어서 하지 않는다.